Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T-Testable (Có thể kiểm thử): “Đẹp và dễ dùng” mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí cụ thể để xác định khi nào hoàn thành. |
| US3 | V – Valuable (Có giá trị): Story tập trung vào công nghệ React và lợi ích bảo trì code cho lập trình viên, chưa thể hiện rõ giá trị trực tiếp đối với người dùng hoặc mục tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, công việc kỹ thuật vẫn có thể nằm trong Product Backlog. |
| US4 | S – Small (Đủ nhỏ): Chứa quá nhiều chức năng như xem báo cáo theo nhiều tiêu chí, xuất Excel và tự động gửi email, khiến việc ước lượng và kiểm thử khó khăn. |

Bước 2. Sửa lỗi

Us2 là thay vì dễ nhìn và dễ dùng như nào thì ta có thể cho người dùng đặt món trong 3 phút ko thì sẽ bị out, hiển thị số tiền phải thanh toán sau nghi đặt món và kèm QR của add

1: EPIC: Quản lý và theo dõi doanh thu

2: FEATURE: Báo cáo doanh thu

3: US4.1 Xem báo cáo doanh thu

4: US4.2 Xuất và gửi báo cáo

Bước 3. Xếp lại backlog

Us1 => Us2 => Us4.1 => Us4.2

Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

DEEP gồm bốn đặc điểm của Product Backlog:

- D – Detailed appropriately: Chi tiết vừa đủ; story gần đầu backlog cần có mô tả, tiêu chí chấp nhận và yêu cầu rõ ràng hơn story ở phía dưới.

- E – Estimated: Được nhóm phát triển ước lượng công sức hoặc độ phức tạp.

- E – Emergent: Backlog luôn được cập nhật khi có thông tin mới.

- P – Prioritized: Các mục được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.